# МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ

# МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ЭЛЕКТРОНИКИЙН СУРГУУЛЬ

ДАДЛАГЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

RAG CHATBOT

| № | Гүйцэтгэх ажил | Хугацаа | Биелэлт | Дадлагын удирдагчийн үнэлгээ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Setup: monorepo, Postgres + pgvector, schema (documents, chunks, conversations, messages), HNSW index | 06.15 | сайн | Monorepo орчин, PostgreSQL + pgvector өгөгдлийн сан, шаардлагатай хүснэгтүүд болон HNSW индексийг тохируулж хэрэгжүүлсэн. |
| 2 | Dual ingestion paths in-memory: (a) file upload → buffer → extract text, (b) text paste → straight to chunking | 06.16 | сайн | PDF файл байршуулж текст ялгах болон текст шууд оруулах хоёр урсгалыг хэрэгжүүлсэн. |
| 3 | Chunk (~500–800 tokens, 15% overlap) → batch embed → store vectors in pgvector, via BullMQ worker (processing → ready) | 06.17 | сайн | Текстийг 500–800 токеноор хэсэглэн, embedding үүсгэж pgvector-д хадгалах ажиллагааг хэрэгжүүлсэн. |
| 4 | Retrieval: query embedding → cosine top-k (5–8) + similarity threshold; test quality in isolation | 06.18 | сайн | Асуултын embedding үүсгэн cosine similarity болон top-k хайлтаар холбогдох хэсгүүдийг сонгох функцийг хэрэгжүүлж туршсан. |
| 5 | Generation: “answer only from context” prompt + retrieved chunks, streamed via SSE | 06.19 | сайн | Олдсон контекстэд тулгуурлан хариу үүсгэх зааварчилгааг хэрэгжүүлсэн. SSE streaming-г цаашдын хөгжүүлэлтэд үлдээсэн. |
| 6 | Chat UI: streaming chat, upload + paste with status, conversation list, source display | 06.22-23 | сайн | Вэб чат интерфэйс, файл/текст оруулах, боловсруулалтын төлөв, харилцан ярианы жагсаалт, эх сурвалж харах боломжийг хэрэгжүүлсэн. |
| 7 | Conversation memory: persist messages, re-retrieve per question | 06.24 | сайн | Харилцан яриа болон мессежүүдийг өгөгдлийн санд хадгалж, асуулт бүрд дахин хайлт хийх урсгалыг хэрэгжүүлсэн. |
| 8 | Edge cases: empty retrieval, large files, multi-doc, rate limiting, token budget | 06.25 | сайн | Хоосон хайлт, том хэмжээний текст, олон баримт, API хүсэлтийн хязгаарлалт, токены төсөвтэй холбоотой нөхцөлүүдийг шалгаж, алдаа боловсруулах логик нэмсэн. |
| 9 | Citations: return source snippets (filename, page) with answers | 06.26 | сайн | Хариултад ашигласан эх сурвалжийн файлын нэр, хуудас болон холбогдох хэсгийг буцаах боломжийг хэрэгжүүлсэн. |
| 10 | Auth & multi-tenancy: scope all docs/queries to user_id, keys server-side only, quotas | 06.29-30 | сайн | Хэрэглэгчийн бүртгэл, нэвтрэлт, session шалгалт болон өгөгдлийг user_id-аар тусгаарлах хамгаалалтыг хэрэгжүүлсэн. |
| 11 | Testing: Q&A eval set against known docs, load-test ingestion | 07.01 | сайн | Үндсэн урсгалын smoke test, typecheck, build болон баримт боловсруулах ачааллын туршилтуудыг хийсэн. |
| 12 | Deploy: Dockerize, monitoring/logging | 07.02 | сайн | Docker Compose ашиглан локал байршуулалтын орчныг бэлтгэж, лог болон хяналтын үндсэн тохиргоог хийсэн. |

2026 он 06 сар 15 өдөр

Баталсан: Албан байгууллагын дадлага удирдагч: ...............

Төлөвлөгөө боловсруулсан: Оюутан 		...............

# МУИС, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ЭЛЕКТРОНИКИЙН СУРГУУЛЬ

# МЭДЭЭЛЭЛ, КОМПЬЮТЕРЫН УХААНЫ ТЭНХИМ

ПРОГРАМ ХАНГАМЖ АНГИЙН

ОЮУТАН ТЭНГИСИЙН

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ДАДЛАГЫН АЖЛЫН  УДИРДАГЧИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2026 оны    сарын

Ц. Тэнгис нь CallPro Labs байгууллагад 2026 оны 06 сарын 15-наас 07 сарын 02-ны өдрийг хүртэл үйлдвэрийн дадлага хийж гүйцэтгэлээ. Дадлагын хугацаанд хиймэл оюун ухааны загварт зориулсан ярианы өгөгдөл бэлтгэх ажилд оролцож, аудио бичлэгийн яриаг зөв бичгийн дүрмийн дагуу текст болгон буулгах ажлыг хийсэн.

Мөн дадлагын удирдагчийн зөвлөмжийн дагуу баримтад суурилан асуултад хариулдаг RAG чатботын бие даасан төсөл хэрэгжүүлсэн. Төслийн хүрээнд баримт боловсруулах, текстийг хэсэглэх, embedding үүсгэх, вектор хайлт хийх, эх сурвалжтай хариу үүсгэх, хэрэглэгчийн нэвтрэлт болон өгөгдлийн тусгаарлалтыг хэрэгжүүлсэн. Вэб болон мобайл аппликейшн хөгжүүлж, Docker Compose ашиглан локал орчинд ажиллуулан туршсан.

Оюутан нь даалгаврыг хариуцлагатай гүйцэтгэж, шинэ технологийг бие даан судалж хэрэгжүүлэх, асуудлыг оношлох, турших болон хийсэн ажлаа баримтжуулах чадвар гаргасан. Дадлагын ажлын төлөвлөгөөнд тусгасан үндсэн ажлуудыг амжилттай биелүүлсэн.

Үнэлгээний санал: Үйлдвэрлэлийн дадлагын хариуцсан удирдагчийн өгөх оноо

(10 онооноос өгнө)

Оюутан Ц. Тэнгис нь дадлагын ажлын төлөвлөгөөнд тусгасан үндсэн ажлуудыг хариуцлагатай гүйцэтгэж, бие даан судалгаа хийж, RAG чатботын ажлын хувилбарыг боловсруулсан. Техникийн асуудлыг оношлон шийдвэрлэх, хийсэн ажлаа турших, баримтжуулах чадвар сайн байсан.

Өгөх үнэлгээ:

Үйлдвэрлэлийн дадлагын хариуцсан удирдагч Т.Билгүүн  /			/