# МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ

# МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ЭЛЕКТРОНИКИЙН СУРГУУЛЬ

ДАДЛАГЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

RAG CHATBOT

| № | Гүйцэтгэх ажил | Хугацаа | Биелэлт | Дадлагын удирдагчийн үнэлгээ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Setup: monorepo, Postgres + pgvector, schema (documents, chunks, conversations, messages), HNSW index | 06.15 |  |  |
| 2 | Dual ingestion paths in-memory: (a) file upload → buffer → extract text, (b) text paste → straight to chunking | 06.16 |  |  |
| 3 | Chunk (~500–800 tokens, 15% overlap) → batch embed → store vectors in pgvector, via BullMQ worker (processing → ready) | 06.17 |  |  |
| 4 | Retrieval: query embedding → cosine top-k (5–8) + similarity threshold; test quality in isolation | 06.18 |  |  |
| 5 | Generation: “answer only from context” prompt + retrieved chunks, streamed via SSE | 06.19 |  |  |
| 6 | Chat UI: streaming chat, upload + paste with status, conversation list, source display | 06.22-23 |  |  |
| 7 | Conversation memory: persist messages, re-retrieve per question | 06.24 |  |  |
| 8 | Edge cases: empty retrieval, large files, multi-doc, rate limiting, token budget | 06.25 |  |  |
| 9 | Citations: return source snippets (filename, page) with answers | 06.26 |  |  |
| 10 | Auth & multi-tenancy: scope all docs/queries to user_id, keys server-side only, quotas | 06.29-30 |  |  |
| 11 | Testing: Q&A eval set against known docs, load-test ingestion | 07.01 |  |  |
| 12 | Deploy: Dockerize, monitoring/logging | 07.02 |  |  |

2026 он 06 сар 15 өдөр

Баталсан: Албан байгууллагын дадлага удирдагч: ........

Төлөвлөгөө боловсруулсан: Оюутан 		...............

# МУИС, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ЭЛЕКТРОНИКИЙН СУРГУУЛЬ

# МЭДЭЭЛЭЛ, КОМПЬЮТЕРЫН УХААНЫ ТЭНХИМ

...................................................АНГИЙН

ОЮУТАН ............................... –ИЙН

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ДАДЛАГЫН АЖЛЫН  УДИРДАГЧИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2026 оны    сарын

.................................... ангийн  ..................... кодтой  оюутан ...................................... нь манай байгууллагад 2026 оны .. сарын ..-ны өдрөөс  .. сарын ..-ны өдөр хүртэл мэргэшүүлэх дадлагыг батлагдсан удирдамж, ажлын төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэлээ.

Оюутан ..............................-ын удирдамжийн дагуу дадлагын ажлыг гүйцэтгэсэн байдал:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Үнэлгээний санал: Үйлдвэрлэлийн дадлагын хариуцсан удирдагчийн өгөх оноо

(10 онооноос өгнө) .........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Үйлдвэрлэлийн дадлагын хариуцсан удирдагч ...........................  /			/